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招标公告

一、招标项目的基本情况
工程名称：温岭市滨海镇东片农场西侧河道水域（雨伞浦、七湾河）拓宽工程
业主名称：温岭市滨海镇人民政府

资金来源：自筹
招标方式：公开招标

招标范围：施工图范围内招标人指定的河道水域拓宽工程
二、招标项目概况
工程地址：温岭市滨海镇东片农场
工程造价：239315元

工期要求：40日历天内（含40日历天）
工程概况：本工程为温岭市滨海镇东片农场西侧河道水域（雨伞浦、七湾河）拓宽工程，项目位于温岭市滨海镇东片农场。主要工程内容为拓宽河道总长度417m，其中雨伞浦拓宽长度233m、七湾河拓宽长度184m，拓宽内容包含开挖土方、干砌块石挡墙拆除、混凝土路面破除等。
三、投标申请人资格要求
1、投标申请人资质要求：须具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2、项目负责人资格要求：须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类证书）资格。
四、申请文件的递交时间和地点 
1、凡符合上述资格要求的投标申请人可在下述时间前到温岭市建联大厦14楼（温岭市万昌中路818号）浙江恒超工程管理有限公司招标代理部递交申请文件，超过时间送达的申请资料将被拒绝。递交资格预审文件截止时间：2026年9月 16 日 16 时 00 分整。
2、提交资料不完整或不按要求的，资格预审将不予通过。

五、申请文件的内容

1、企业营业执照复印件；
2、企业资质证书复印件。
以上复印件均应加盖单位公章否则将予以拒收。

六、投标保证金

投标保证金数额为：肆仟柒佰元整        

收取投标保证金账户：

账户名称：温岭市滨海镇人民政府财政所

开户行：温岭农村商业银行滨海支行

账号：201000025481403        

形式为：银行转账（或电汇）或银行保函或保险公司保单或融资担保公司保函 
银行转账（或电汇）的投标保证金到账截止时间：2026年9月16日16：00时整，银行转账（或电汇）时需在用途栏中注明“雨伞浦拓宽工程”且投标保证金必须从投标人账户汇出（或转出）。

银行保函或保险公司保单或融资担保公司保函形式的标保证金出具的截止日期：2026年9月16日。

七、投标文件的提交
投标文件提交的截止时间（投标截止时间）为2026年9月 17 日9:30整，地点为温岭市滨海镇人民政府发展厅。
八、发布公告的媒介

本次招标公告同时在温岭市滨海镇人民政府公告栏、浙江恒超工程管理有限公司网站（www.zjhcgl.com）网站上公开发布。、

九、其他事项

为了方便采用银行转账（或电汇）方式提交投标保证金的投标人能尽快退回本工程的投标保证金，请相关投标人在提交投标文件的同时提供招标文件中的 “投标保证金退款账户信息”（附件二-6）。

十、联系方式
招标人：温岭市滨海镇人民政府

联系人：廖伟治          联系电话：13777710914
招标代理机构：浙江恒超工程管理有限公司

   联系人：周卫飞          联系电话：15858613692

投标人须知前附表及投标人须知

一、投标人须知前附表

	项号
	条款号
	条款名称
	编制内容

	1
	1.1
	工程说明
	项目名称
	温岭市滨海镇东片农场西侧河道水域（雨伞浦、七湾河）拓宽工程

	
	
	
	建设地点
	温岭市滨海镇东片农场

	
	
	
	招标人
	温岭市滨海镇人民政府 

	
	
	
	招标代理机构
	浙江恒超工程管理有限公司 

	2
	2.1
	质量要求
	质量标准：合格

	3
	2.2
	工期要求
	40日历天内（含40日历天） 

	4
	2.3
	招标范围
	施工图范围内招标人指定的河道水域拓宽工程

	5
	3.1
	资金来源
	自筹

	6
	4.1
	投标人资格要求
	1.投标人资质条件：须具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2.项目负责人（项目经理）资格：须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类证书）资格。

	7
	4.3
	是否接受联合体投标
	不接受

	8
	5
	现场踏勘及投标预备会
	不组织

	9
	6.1
	分包
	不允许

	10
	9.1
	投标人提出问题及要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间  3  天前

	11
	9.2
	招标人书面澄清招标文件截止时间
	投标截止时间  1 天前

	12
	10.1
	招标人修改招标文件截止时间
	投标截止时间 1 天前

	13
	16.1
	投标有效期
	90天（从提交投标文件截止时间之日起算）

	14
	17
	投标保证金
	投标保证金的金额：肆仟柒佰元整 
投标保证金的形式：银行转账（或电汇）或银行保函或保险公司保单或融资担保公司保函

收取投标保证金账户：

账户名称：温岭市滨海镇人民政府财政所

开户行：温岭农村商业银行滨海支行

账号：201000025481403

投标保证金缴存方式：
a.银行转账（或电汇）的，投标保证金到账截止时间：2026年 9 月 16 日16：00时整，银行转账（或电汇）时需在用途栏中注明“雨伞浦拓宽工程”且投标保证金必须从投标人账户汇出（或转出）。

b.银行保函或保险公司保单或融资担保公司保函的，（1）有效期：从提交投标文件截止时间之日起不得少于90日。（2）保单或保函中招标人可提起索赔的内容必须至少包括“投标人须知17.5”中所列条款。（3）保单或保函出具的截止日期：2026年9月16日。

	15
	18.2
	投标文件份数
	资格标一份、商务标一份

	16
	20.1
	提交投标文件截止时间与提交地点
	截止时间：2026年9月17日9:30整
地点：温岭市滨海镇人民政府发展厅

	17
	22.1
	开标时间和开标地点
	开标时间：2026年9月17日9:30整
开标地点：温岭市滨海镇人民政府发展厅 

	18
	30.1
	履约保证金
	履约保证金形式：银行转账（或电汇）
金额：签约合同价的2%

	19
	
	有效投标下浮率范围
	8.00%～13.00%（含8.00%、13.00%）


二、投标人须知

第一节  总则

本工程按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》等有关法律、法规、规章规定，招标条件已经具备，现采用公开招标方式择优选用承包人。
1、工程说明

1.1工程说明详见前附表第1项所述。

1.2工程概况：本工程为温岭市滨海镇东片农场西侧河道水域（雨伞浦、七湾河）拓宽工程，项目位于温岭市滨海镇东片农场。主要工程内容为拓宽河道总长度417m，其中雨伞浦拓宽长度233m、七湾河拓宽长度184m，拓宽内容包含开挖土方、干砌块石挡墙拆除、混凝土路面破除等。
质量要求、工期要求及招标范围

2.1本招标工程质量要求详见投标人须知前附表第2项所述。

2.2本招标工程工期要求详见投标人须知前附表第3项所述。

2.3本招标工程招标范围详见投标人须知前附表第4项所述。

资金来源

3.1招标人的资金已通过投标人须知前附表第5项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

投标人资格条件

4.1为履行本施工合同的目的，投标人资格条件及审查标准见投标人须知前附表第6项所述。

（1）投标人资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

4.2报名参加投标的企业必须具有独立法人资格，为具有被授予合同的资格，报名参加投标的企业应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标人资格条件和具有履行合同的能力。

4.3本工程不接受联合体投标。
   4.4 投标人不得有存在下列情况之一：

（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（二）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（三）为本工程的监理人、代建人；

（四）为本工程提供招标代理服务的；

（五）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同一个法定代表人的；

（六）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（七）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.5投标人提供的资格标中如有瞒报、漏报、伪造或提供虚假证明及其他弄虚作假行为的，一经查实将取消其投标资格，已取得中标资格的，将取消其中标资格，并报有关行政监督部门处理。
现场踏勘及投标预备会

5.1投标人可自行对本工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

5.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

5.3 本工程不组织投标预备会。

分包

6.1 本工程不允许分包。

投标费用

7.1 投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

第二节  招标文件

招标文件的组成

8.1 本招标文件包括下列内容：

招标公告

投标人须知前附表和投标人须知

评标办法

合同条款及格式

技术规范及图纸

预算书

投标文件格式

8.2 除本须知8.1条内容外，按本须知第9、10、11条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

招标文件的澄清

9.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、招标文件中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题的，应及时向招标人提出，以便补正。如有疑问，应在投标人须知前附表第10项规定的时间前以书面形式〔包括传真（号码：0576-86511187）等可以有形地表现所载内容的形式，下同〕要求招标人对招标文件予以澄清。

9.2 澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标人须知前附表第11项规定的截止时间前以书面形式发给所有已报名的投标人或在浙江恒超工程管理有限公司网站中发布，由投标人自行查阅，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足1天，相应延长投标截止时间。
9.3 投标人在收到澄清文件后，应在接到澄清文件后一天内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该澄清文件并明知其内容。

招标文件的修改

10. 1 在招标文件发出后，招标人可以书面形式修改招标文件，修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标人须知前附表第12项规定的截止时间前发给所有已报名的投标人或在浙江恒超工程管理有限公司网站中发布，由投标人自行查阅。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 1 天，相应延长投标截止时间。
10.2 投标人收到修改文件后，应在接到修改文件后一天内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该修改文件并明知其内容。

招标文件的异议

11.1 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 3 日前以书面形式提出异议。招标人应当自收到异议之日起 2 日内作出答复。

第三节  招标控制价(预算价）、投标报价编制依据

计价依据取费标准

12.1 本工程计价依据取费标准：浙水建【2022】7号《浙江省水利工程工程量清单计价办法（2022年）》、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021）、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021）、《浙江省水利水电工程施工机械台班费用定额》（2021）、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）《浙水建【2025】1号文件》。

12.3 取费标准：

12.3.1取费费率按水利三类工程计算，具体费率为：措施费3.5%；间接费土方6.5%、石方9.5%、三类堆砌石工程(其它)9.5%、混凝土9.5%、基础处理9%、钢筋工程5.7%；利润5%；税金9%。

12.4 有关事项说明：

12.4.1、本工程按2021版水利水电工程编制规定执行，进入直接工程费的人工、材料预算价限价为：人工128元/工日、水泥300元/t、钢材3000元/t、柴油3000元/t、外购砂石料（1）60元/m³、外购砂石料（1）30元/m³，外购由专业厂家制作的成品构件按预算价格的25%。

  超过限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应单价内。实际材料预算价格低于限价的按实价算。

12.4.2、工程量清单按浙水建【2022】7号《浙江省水利工程工程量清单计价办法（2022年）》计算。
12.4.3、本工程采用综合单价法计算，综合单价指完成工程量清单中所规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、措施费、规费、企业管理费、利润和税金，并考虑风险因素。

12.4.4、主要材料价格按《台州造价》正刊2026年第7期（温岭除税价）及当地除税价格计算。

12.4.5、本工程施工费单价指完成定额所列计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、措施费、规费、企业管理费、利润和税金，并考虑风险因素。

12.4.6、本工程安全生产措施费按2.5%计算，其他临时工程按0.5%计算，工程保险费按0.45%计算。

12.4.7、本工程除安全文明施工费实行标外管理外，措施项目及其他项目费用为包干使用，投标人投标时综合考虑。

12.4.8、本工程河道水域拓宽需使用的机械类别、土方类别、翻运等按预算综合考虑，投标人投标时结算现场实际情况在投标中综合考虑，实际不同不做调整。

12.4.9、本工程多余土方、建筑材料、拆除石渣及混凝土等外运运距按1km包干，运至发包人指定地点堆放并推平。临时堆土点土方推平综合单价包含挖机二、三次挖运或推土机推土，堆土点进场钢板租赁、运输、铺筑、短驳、抽水等所有相关工作，投标人投标时根据现场实际情况及预算单价在下浮率中综合考虑，结算时单价不做调整。

12.4.10、本工程施工用水、用电由施工单位自行解决，其费用已综合考虑，因停水停电引起的工期延长不予批准，因此引起的相关费用不再另行增加。

12.4.11、本工程施工通道等相关费用在临时工程及综合单价中综合考虑，结算时不做调整。

12.4.12、本工程预留金额按10000元计入，供发包人掌握使用。
第四节  投标文件的编制

投标文件的语言及度量衡单位

13.1投标人与招标人之间对招投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

13.2 除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的组成

14.1 本工程项目投标文件由商务标、资格标两部分组成。

14.2 商务标包括以下内容：

14.2.1商务标封面

14.2.2目录

14.2.3投标函

14.3 资格标包括以下内容：
14.3.1 资格标封面

14.3.2 目录
14.3.3 资格后审申请书
14.3.4 法定代表人资格证明书
14.3.5 项目管理班子配备表
14.3.6 拟用于本招标项目的主要施工机械设备一览表
14.3.7 温岭市建设工程诚信投标承诺书 
14.3.8 营业执照、企业资质证书、安全生产许可证；
14.3.9项目经理的建造师注册证书，有效的安全生产考核合格证书（B类证书）；14.3.10 投标保证金为银行保函、保险公司保单、融资担保公司保函的，须提供纸

质银行保函原件或纸质保险公司保单原件或纸质融资担保公司保函原件装订在资格标中（电子保单（保函）须提供彩色打印件装订在资格标中），投标人以银行转账（或电汇）形式提交投标保证金的，须提供转账凭证；
以上涉及的证书等相关资料的复印件必须加盖公章且在有效期内。
投标报价及投标工期

15.1投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际情况、风险程度自主报价，但不得以低于其企业成本价。
15.2投标人可按招标文件要求到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。
15.3投标工期应是完成招标文件所确定的承包范围内的全部工作内容的工期表现，其应包括法定节假日等停工因素。
投标有效期
16.1投标有效期见本投标人须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效，且投标人不得要求撤销其投标文件。

16.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，但其投标失效，投标人有权收回其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标保证金的退还的规定仍然适用。

投标保证金

17.1投标人以银行保函或保险公司保单或融资担保公司保函形式提交投标保证金的，则应按投标人须知前附表第14项的规定提供银行保函或保险公司保单或融资担保公司保函，并将保函（保单）原件装订在资格标中（电子保单须提供彩色打印件装订在资格标中），否则视为未提交投标保证金。投标人以银行转账（或电汇）形式提交投标保证金的，应按投标人须知前附表第14项的规定进行转账（或电汇），并提供转账凭证，否则视为未提交投标保证金。
17.2投标人未提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而拒收其投标文件。
17.3公示结束后，有异议、投诉的，投标保证金根据异议、投诉处理结果办理。

17.4中标人的投标保证金将在其提交履约保证金后退还。
17.5如投标人有下列情况之一的，招标人可不予退还其投标保证金：

17.5.1投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

17.5.2中标人未能在中标通知书规定的时间内提交合同履约保证金或签署合同的；

17.5.3投标人在投标期间有串标、弄虚作假等行为的。

投标文件的编制

18.1投标人按本须知第14条规定及第七章“投标文件格式”进行编制。

18.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件中的商务标封面及投标函、资格标封面及资格后审申请书均应加盖投标人公章，并由投标人的法定代表人签字（或盖章）。投标文件份数按投标人须知前附表第15项规定编制。
18.3全套投标文件应无涂改、删除和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处均应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字确认。

18.4投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。
第五节  投标文件的提交
投标文件的密封与标识

19.1投标人应将投标文件的商务标、资格标按要求分别密封，在密封袋上正确标明“商务标”或“资格标”、“工程名称”和“投标人名称”。 

19.2密封袋封口接缝处加盖投标人公章。
19.3未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人不予受理。

投标文件的提交
20.1投标人的投标文件在投标人须知前附表第16项规定的截止时间前以直接递交形式递交至投标人须知前附表第16项规定的时间、地点。

20.2招标人可按本须知第9、10、11条规定以澄清、修改的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

20.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

投标文件的修改与撤回

21.1 在投标人须知前附表第16项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

21.2 投标人修改或撤回已提交投标文件的书面通知应由投标人的法定代表人（或委托代理人）签字或盖投标人公章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

21.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖投标人公章，并按照本须知第19、20条规定进行密封、标识和提交，并标明“修改”字样。

第六节  开  标

开标

22.1招标人将于投标人须知前附表第17项规定的时间和地点召开开标会议。投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，并带有效期内的身份证(含临时身份证或电子身份证)、法定代表人资格证明书或投标授权委托书（如有）等身份证明原件，提交投标文件时投标人代表应签名报到。投标人的法定代表人（或委托代理人）在提交投标文件时未到场签字的，其投标文件不予受理。

22.2本项目开标过程以钉钉直播形式进行，各投标人在递交投标文件后即可离场,后续无需签字确认，开标结果以网上公示为准。
22.3开标会议由招标人组织。
22.4开标程序

22.4.1本工程先开资格标，资格标评定结果出来后，再开商务标。资格标评定为无效的，则商务标不予开标。

22.4.2招标人在开商务标前当众宣布资格标及投标保证金评定结果并宣布招标控制价（预算价）。而后宣读有效投标的投标人名称、投标下浮率、工期承诺、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

22.5按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

22.6招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。

22.7招标人将对开标过程进行记录，并存档备查。

22.8投标人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出异议，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

第七节  评  标

评标委员会

23.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

23.2评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标依据。评标委员会实行少数服从多数原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。
23.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处 罚或刑事处罚的。
23.4评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标

24.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

25.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，招标人不对未中标的投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
投标文件的澄清

26.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或更改投标报价等投标文件的实质性内容。

投标文件的符合性

27.1如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

第八节  合同授予

合同授予标准

28.1招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第24条规定评出的投标人。

中标通知书

29.1招标人根据评标结果，对中标候选人、被否决的投标及否决原因进行公示。投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以在中标候选人公示期间向有关行政监督部门投诉。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人以书面形式提出异议。评标结果公示后投标人资格无效的，评标基准价不作调整。

29.2招标人将在公示结束后的十五天内（有异议、投诉的除外）向中标人发出中标通知书，并向未中标的投标人通知中标结果。

29.3中标通知书将成为合同的组成部分。

履约保证金

30.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第18项所规定的形式、金额向招标人提供履约保证金。

30.2中标人如未按上述规定提供履约保证金，则招标人有充分理由取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

合同的签订

31.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内且在投标有效期内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

31.2 招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

31.3中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。
第九节  重新招标和不再招标

重新招标
32.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
33.不再招标
33.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，招标人自行决定不再招标。

第十节  纪律和监督

34.对招标人的纪律要求
34.1 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

35.对投标人的纪律要求
    35.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
36.对评标委员会成员的纪律要求
36.1 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
37.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
37.1 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
38.投诉
38.1 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章  评标办法（基准下浮率接近法）

一、总则

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标委员会和评标办法暂行规定》等法律、法规规定，制定本评标办法。评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

二、评标程序

2.1 评标委员会先对资格标进行评审，再对商务标评审。

    2.2 商务标评审只针对通过资格标评审的投标人。

三、评标标准及办法

3.1在评标过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，应否决其投标，不再对其投标文件进行评审，也不影响本项目继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件及相关评标分析材料及时移交温岭市农业农村和水利局作进一步调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响否决其投标的处理结果。

3.2.1招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件，更改报价；
3.2.2招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；
3.2.3不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；
3.2.4不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；
3.2.5不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；
3.2.6不同投标人的投标文件内容出现非正常一致；
3.2.7不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

3.2.8不同投标人的投标文件相互混装；

3.2.9 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

3.2.10投标人之间约定中标人；

3.2.11投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

3.2.12属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

3.2.13投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.2.14招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

3.2.15招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

3.2.16招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

3.2.17招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

3.2.18招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

3.2.19法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

3.3资格标评审

3.3.1资格标有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：

3.3.1.1委托代理人没有提供合法、有效的《投标授权委托书》原件的；

3.3.1.2资格标份数未按投标人须知前附表第15项规定份数提供的；

3.3.1.3 资格标未按第二章“投标人须知”第18.2款规定加盖投标人公章的或未经投标人的法定代表人盖章（或签字）的； 

3.3.1.4 资格标内容不全或未按规定格式填写或关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者提供的资料不符合要求，或者提供的资料无效的；

3.3.1.5投标人存在“第二章”投标人须知第4.4条款情形之一的；

3.3.1.6有挂靠迹象的。 
3.3.1.7投标人未按本投标人须知第17.1条规定提供投标保证金的或提供的投标

保证金形式不符合本投标人须知第17.1条规定的。
3.3.1.8其他实质上未响应招标文件要求的。
3.4商务标评审
3.4.1商务标有下列情形之一的，其投标无效，不再进入下一步评审：

3.4.1.1商务标未按投标人须知前附表要求提供份数的；

3.4.1.2投标人的工期超出投标人须知前附表规定范围的或未承诺的或未按招标文件要求承诺的；

3.4.1.3质量承诺低于投标人须知前附表规定质量标准的或未承诺的；

3.4.1.4商务标内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的或或者提供的资料不符合要求，或者提供的资料无效的；

3.4.1.5投标函中投标下浮率超出招标人设定的下浮率范围的或投标下浮率未填写的；

3.4.1.6商务标封面或投标函未按招标文件规定要求加盖投标人单位公章、或未经投标人法定代表人盖章(或签字)的；
3.4.1.7投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件报有两个或多个下浮率，且未声明哪一个有效的；

3.4.1.8投标人擅自调整预算书中招标人提供的数据、规格、型号、品牌、计算程序的；
3.4.1.9不按评标委员会要求澄清、说明的；
3.4.1.10商务标附有招标人不能接受的条件的； 

3.4.1.11其他实质上未响应招标文件要求的。

3.4.2投标报价算术性修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受或不予以书面确认修正价格的，其投标无效。

3.4.2.1投标文件中投标函的下浮率中通过该下浮率计算得出的金额不一致的，以投标下浮率为准；
3.4.2.2其余算术错误按招标人要求进行修正。

3.4.3  细微偏差补正

评标委员会仅对经算术性修正后投标报价进行细微偏差补正。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
3.4.3.1投标文件中填报的投标工期承诺、工程质量承诺前后不一致时，以投标函为准。

3.4.3.2按照上述规定进行补正后的投标下浮率经投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字确认后产生约束力。

3.4.4基准下浮率的确定

基准下浮率的确定：在8.00%～13.00%内（每球平均相隔0.5%）以不重复随机抽取（5—7次）下浮率的平均下浮率为基准下浮率。（抽取次数现场抽签确定）

3.5推荐中标候选人

3.5.1先取基准下浮率下接近的投标人（向相对基准下浮率多的方向移动）作为第一中标候选人；如无下接近基准下浮率的，则取等于基准下浮率的投标人作为第一中标候选人；如无下接近(且不等于基准下浮率)的投标人，则取上接近基准标底下浮率的投标人作为第一中标候选人（但中标价按基准标底下浮率计算），如遇二者及以上中标下浮率相同则由招标人抽签确定第一、第二中标候选人。
如遇中标下浮率相同抽签方式如下：
（1）相同下浮率的投标单位按报名顺序编号确定号码。

（2）由招标人在相同下浮率的投标单位报名顺序编号号码中公开随机抽取，抽取的第一个号码对应的投标人为第二中标候选人，抽取的第二个号码对应的投标人为第一中标候选人。
3.5.2招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定不予退还其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。
3.5.3评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。  

注：本工程计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
第四章 工程施工合同

第1节  通用合同条款

详见《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本（2023年）》。
第2节  专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：  温岭市滨海镇人民政府  。

1.1.2.3 承包人：                          。

1.1.2.5 分包人：              /            。

1.1.2.6 监理人：                           。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：1年。

1.4 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下： 

（1）合同协议书（包括补充协议书）。

（2）中标通知书。

（3）投标函及投标函附录。

（4）招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料。

（5）专用合同条款。

（6）通用合同条款。

（7）技术标准和要求。

（8）图纸。

（9）已标价的工程量清单。

（10）经双方确认进入合同的其他文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达温岭市滨海镇人民政府 。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的用地范围为：规划部门批准的红线范围或借地范围，承包人应无条件接受现场条件。超出上述范围需要使用的场地，均由承包人自行解决，并自行办妥一切需要办理的手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担。承包人自行勘察的施工场地范围为：除发包人提供的用地范围外。
2.8 其他义务

无。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，须经发包人批准的权利范围：

（1）按第4.3条规定，批准工程分包。

（2）按第11.3款规定，确定延长完工期限。

（3）按第15.6条规定，批准预留金的使用。

（4）按第 15 条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定。 

（5）按第 15.4 条规定，因变更而变动的单价和合价； 

（6）按第 23 款约定，索赔的处理。 

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 15 条的规定增加相应的费用，并通知承包人。

4 承包人

4.1 承包人一般义务

4.1.11 其他义务

（1）承包人因项目建设所需除初步设计报告（报批稿）中确定的永久征地外的临时占地（包括但不限于临时施工道路、混凝土生产系统、砂石料堆场、钢筋加工场、临时弃渣场等），均由承包人自行落实解决、承担相关费用和办理相关手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担，包括在相应项目的报价中（发包人不另行列项支付），发包人提供相应的协调，但发包人的协调并不减轻或免除承包人的义务。上述范围外的临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前（或占地使用协议规定）的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
（2）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人；施工过程中由承包人负责处理自身原因涉及市政、环保、卫生、交通、污水处理和自身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系。其中施工期间生产的泥浆等废排水、余水，承包人应根据施工组织设计并结合现场情况考虑制定处理措施方案，须满足当地环保等有关部门的要求。
（4）承包人进驻施工现场后 3 天内应根据本条款要求制定工地规则并报监理人审查批准，告示全体工作人员在工程实施过程中切实遵守。
工地规则应包括但不限于下列内容：
a 安全保卫制度； 
b 施工安全制度； 
c 工地出入管理制度； 
d 环境卫生制度； 
e 防火、防爆制度； 
f 周围及邻近环境保护规则； 
g 农民工管理制度（含维护农民工权益制度）； 
h 社会治安、计划生育管理制度。承包人应实施严格的各类安全防护措施，切实做好安民措施，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定各项安全保证措施，做好施工照明、看守和警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对工程施工现场的安全负责，接受发包人和监理单位的现场代表对安全措施的监督。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
（5）承包人按时向发包人（或监理人）提交开、完、竣工报告、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、完工验收报告及工程事故报告等资料。 
（6）承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人、监理人。承包人应采取得当措施，及时设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止。
（7）承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火灭火设备。
（8）承包人应妥善处理好与工程其他承包人（或临近工程项目承包人）的配合关系，因施工交叉干扰等问题影响到工程质量、施工进度时，承包人应与相关标段的承包人友好协商、自行解决。自行协商无法解决时，承包人应无条件服从发包人及监理人的协调。
（9）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，由承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。需要采取特殊保护措施的工程部位，承包人应制定特殊保护措施，报发包人（或监理人）同意后实施。
（10）施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，完工验收通过后 30 天内工完场清，并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
（11）承包人应充分考虑施工过程因涨潮、限制水位、雨水导致河道水位高于设计常水位的情况，在施工中应充分考虑风险并采取有效措施，由此产生的措施费用增加等后果，责任均由承包人承担。
（12）文明施工按当地政府有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款执行。施工区域范围内搞好市容环境卫生，并接受有关主管部门和发包人、监理人的检查；环境保护按招标文件及有关部门的要求执行。因承包人原因造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任费用。
（13）必须接受发包人的管理或其委托的监理单位的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整真实的原始记录、检测记录等技术资料及各种报表。承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度。 
（14）发生工程质量事故或工伤事故后，必须迅速有效地实施先期处置，防止事故进一步扩大，并须按水行政主管、台州市、温岭市有关规定及时电话联系发包人或监理，按规定上报事故书面报告一式二份，同时按政府有关部门要求采取措施，发生的费用由承包人承担。
（15）参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按相关标准维修。
（16）遵守发包人制订的安全生产相关管理规定，接受安全生产相关奖惩办法（具体细则另行制订）。
（17）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
（18）承包人在使用场外道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，满足交通主管部门的要求，报监理人批准，并认真组织实施。由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。场外道路是指本工程红线范围外的现有道路。红线范围外至本工程的出入道路由承包人在投标时列入措施项目中自行考虑，发包人不再另行支付。
（19）本工程实施前承包人应对沿线范围内的地下管线、道路和周围建筑物、构筑物进行周密的勘察，并在施工前采取必要的加固措施，在施工过程中采取措施对变形进行控制，发现损坏应及时抢修，施工结束后进行必要的维修，维修结果必须经相关管理部门认可，确保沿线在影响范围内的地下管线、道路和周围建筑物、构筑物的正常使用，并承担有关费用。
（20）本工程施工过程中应做好沿线的堤防、码头、桥梁等的位移、沉降观测记录，定期整理，若有异常情况及时报告监理人、设计人及发包人。
（21）承包人不按合同约定完成以上工作，发包人有权限令其停止施工并进行整改，由此引起的损失由承包人承担。
（22）承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人、监理人。承包人应采取得当措施，及时设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止。 
（23）承包人应充分考虑施工过程因限制水位、雨水导致河道水位高于设计常水位的情况，在施工中应充分考虑风险并采取有效措施，由此产生的措施费用增加等后果，责任均由承包人承担。
（24）施工期承包人应在弃渣场（排泥场）周围设置警戒标识，并在出路口设置路障，防止非工程人员进入，加强日常巡逻，制定应急预案。

（25）上述（1）至（24）各条款涉及的各类费用均应列入措施费或相应的单价内，发包人不再向承包人另行支付。如因此类原因导致工期延误，工期不予顺延，并由承包人承担相应的责任及费用。

4.2履约担保

4.2.1合同履约担保形式及金额(1)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为银行保函、融资担保公司保函、保险公司保单、现金（转账或电汇）。(2)承包人向发包人提供履约担保金额为       元。

4.2.2承包人应保证其履约担保在合同工程完工验收合格前一直有效。银行保函（融资担保公司保函或保险公司保单）在合同工程完工验收合格后10天内解除；现金在合同工程完工验收合格后10天内退还。
4.3 分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额为：

（1）工程项目：   /    。

（2）工作内容：   /    。

（3）分包金额限额：   /   。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：  /   。

4.5 承包人项目负责人

本章4.5.5款补充：

项目负责人每月驻工地的天数不少于 22 天（遇法定节假日可扣减），每少一天支付违约金500元，但扣款最终的累计总金额不应超过履约保证金金额。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续 2 个月及以上每月驻工地的天数少于 15 天，发包人有权解除合同。

4.6 承包人人员的管理

本章4.6.3款补充：

项目技术负责人每月驻工地时间不得少于 22 天（遇法定节假日可扣减），每少一天支付违约金400元，但扣款最终的累计总金额不应超过履约保证金金额。

专职安全生产管理人员每月驻工地时间不得少于 22 天（遇法定节假日可扣减），每人每少一天支付违约金400元，但扣款最终的累计总金额不应超过履约保证金金额。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充：  

项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付0.5万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人同意，并经原项目负责人备案主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

承包人的安全员、质量员、施工员、专职安全生产管理人员等人员擅自调换每人次需支付违约金0.3万元。违约金在工程进度付款中扣除。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：施工场地周围地下管线；地下障碍物和污染物；邻近建筑物、构筑物的保护要求；文物或古迹。
5 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人不提供材料和工程设备。

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

删去本款全文，并代之以：发包人无施工设备和临时设施提供，均需由承包人自行负责。
7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：

1、承包人自行协调场外道路及设施，并负责由于承包人原因造成的道路破损的维修；

2、承包方负责场内过境车辆的协调和分流工作；

3、本条 1～2 款相关费用计入其他临时工程费，不再另行计费。
8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：发包人应在开工日期前 14 天内，发包人通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后 14 天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。
9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供工程区域内的水文、地质资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.5 安全文明施工费按国家和省有关规定执行。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。

工程开工前，承包人应编制详细的安全生产措施方案及费用计划报监理人审核，发包人审批。工程实施过程中，承包人应按有关规定建立安全文明施工费使用台账。安全文明施工费（即施工临时工程表中的安全生产措施费）须经第三方审价单位审核后才能支付。

9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场的专职安全生产管理人员应不少于 1 人。
9.2.12 下列工程应编制专项施工方案： / 。
9.7 文明工地

本合同文明工地的约定： 有关标准按工程所在地的规定执行。

承包人在施工期间，应严格执行国家、省和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。
11 开工和完工

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于 50 mm的雨日超过 1 天。

（2）风速大于 17 m/s的 7 级以上台风灾害。

（3）日最高气温超过 40 ℃的高温大于 3 天。

（4）日最低气温低于  -5  ℃的严寒大于 3 天。

（5）造成工程损失的冰雹和大雪灾害：冰雹和日降雪量超过 10mm 以上的天气 。

（6）其它异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人的工期延误

（1）逾期完工违约金表。

逾期完工违约金表

	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金（元/天）

	1
	全部工程
	开工令发出后 40 天
	400


（2）全部逾期完工违约金的总限额不超过签约合同价的 2 %。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：工期提前不奖励 。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形：现场气候条件导致的必要停工（第11.4.3项规定的异常恶劣的气候条件除外）。

12.2 发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其他情形：   /   。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.7 工程质量等级标准为 合格 。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砂、碎石、水泥、钢筋、混凝土试块、钢筋焊接试件等，具体按监理人的要求执行。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

（6）分类分项清单项目工程量增加的，凡合价金额占签约合同总价2%以上的分类分项清单项目其工程量增加超过本项目工程数量15%以上，或合价金额占签约合同总价不到2%的分类分项清单项目但其工程量增加超过本项目工程数量25%以上，超过上述15%或25%以外增加部分的工程量，由承包人按15.4.3款的原则提出合适的变更单价，并经监理人审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过 20 %时，发包人同意后按变更单价进入工程结算；上述15%或25%以内增加部分的工程量，按合同单价结算。

因分类分项清单项目工程量减少的，采用以下第 1 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：分类分项清单项目工程量减少的，合同单价不变。

第2种方式：分类分项清单项目工程量减少的，凡合价金额占签约合同总价2%以上的分类分项清单项目其工程量减少超过本项目工程数量15%以上，或合价金额占签约合同总价不到2%的分类分项清单项目但其工程量减少超过本项目工程数量25%以上，超过上述15%或25%以外的减少部分工程量，由承包人按15.4.3款的原则提出合适的变更单价，并经监理人审核。变更单价与合同单价相比，上下浮动超过 20 %时，发包人同意后按变更单价计算合价后，在该项目合价中扣除；工程量减少在15%或25%以内的减少部分工程量，按合同单价计算合价后，在该项目合价中扣除。

15.4 变更的估价原则

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，重新组价。

（1）全部人、材、机采用项目实际施工期内的《台州造价》正刊温岭的平均值计取进行组价。无投标材料价格时，由承包人按市场采购价（不得超过信息价）报监理人审核，发包人同意后计入单价。

（2）工程组价采用投标期浙水建[2022]7号《浙江省水利工程工程量清单计价办法》(2022)、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》(2021)、《浙江省水利水电安装工程预算定额》(2021)、《浙江省水利水电工程施工机械合班费用定额》(2021)、《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定》(2018)、《浙江省建筑工程预算定额》(2018)、省、市有关综合解释及补充规定。如上述定额仍不能满足套价，可依次采用现行部颁水利定额、浙江省建筑安装定额含量组价。

取费费率。按照承包人投标时不同工程类别选取费率。对于新增的合同中无相同或类似单价的工程项目费率，工程按取费费率按水利三类工程计算，并按省市有关“营改增”系列文件规定执行，具体费率见下表： 工程费率表（%）：

	项目费用
	措施费
	间接费
	利润
	税金

	土方工程
	3.5
	6.5
	5
	9

	石方工程
	
	9.5
	
	

	三类堆砌石工程(其它)
	
	9.5
	
	

	混凝土工程
	
	9.5
	
	

	基础处理
	
	9
	
	

	钢筋工程
	
	5.7
	
	


（3）上述单价按投标人投标报价综合优惠率同口径优惠。

综合优惠率=1-中标下浮率。

（4） 按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：  /   。

15.8 暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：  /  ；发包人组织招标的暂估价项目： / 。
（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：   /   。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

（1）材料、人工、机械价格在合同执行期间（包含工程延误期）不作调整。风险由承包人自行承担。
17 计量与支付

17.1 计量
17.1.3 单价子目已完成工程量按月计量。
17.2 预付款

17.2.1 预付款
（1）工程预付款的总金额为： / 。

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为： / 。
17.2.3 预付款的扣回与还清： 

（1）工程预付款的扣回与还清约定为： / 。

（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为： / 。
17.3 工程进度付款

17.3.1 关于付款周期的约定：按工程形象进度节点支付。
17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4 份。
17.3.3 进度付款证书和支付时间 

（1）细化为：工程进度款：工程完工验收合格后支付合同价的80%，工程完工结算经有关部门审定（并向发包人递交完整的验收资料）后，除按17.4.1项规定扣留质量保证金外，付清余款。质量保证金在工程缺陷责任期（工程质量保修期）满后无息退还（如有剩余）。

（2）本款中规定的逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款金额的利息。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金总额为完工结算价款总额的 1.5 %。

17.5 完工结算

17.5.1 完工付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 5 份。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式  4 份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料： 财务决算所需的一切资料 。

18 工程验收

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收等；政府验收包括：专项验收、竣工验收等。验收条件为：按浙江省现行有关规定执行，验收程序为：按浙江省现行有关规定执行。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：
/ 。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：/。
18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：档案验收等。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程 不需要 竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：  /  。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：  /  ；费用承担：  /  。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为 1 年。
20 保险

20.1 建筑安装工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保。

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备。
保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，相应的保险费进入报价，结算时不再调整，保险期限开工日起直至本合同工程签发缺陷责任终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：由承包人与保险人协商确定；第三者责任险保险金额：相应的保险费进入报价，结算时不再调整；若合同期间发生事故，应按原标准续保。

20.5 其他保险 

承包人应为其施工、设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总价中，发包人不单独支付。

需要投保的其他内容：承包人应严格按照浙江省、台州市、温岭市的相关规定投保农民工工伤保险、意外伤害险和安全生产责任险，并将投保证明材料及时报发包人（监理人）。
保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限开工日起直至本合同工程签发缺陷责任终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后 14 天内提交。

保险条件：满足合同条款的规定。
20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：承包人原因引起的损失，由承包人承担。
发包人负责补偿的范围与金额：非承包人原因引起的损失，由发包人承担；不可抗力按合同21.3 条的原则处理。
24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。
24.2 友好解决

补充：合同当事人可以就争议请第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

24.3 争议评审

24.3.7 补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行调解。

25.其他

25.1本工程按2021版水利水电工程编制规定执行，进入直接工程费的人工、材料预算价限价为：人工128元/工日、水泥300元/t、钢材3000元/t、柴油3000元/t、外购砂石料（1）60元/m³、外购砂石料（1）30元/m³，外购由专业厂家制作的成品构件按预算价格的25%。

  超过限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应单价内。实际材料预算价格低于限价的按实价算。
25.2工程量清单按浙水建【2022】7号《浙江省水利工程工程量清单计价办法（2022年）》计算。

25.3本工程采用综合单价法计算，综合单价指完成工程量清单中所规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、措施费、规费、企业管理费、利润和税金，并考虑风险因素。

25.4主要材料价格按《台州造价》正刊2026年第7期（温岭除税价）及当地除税价格计算。

25.5本工程施工费单价指完成定额所列计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、措施费、规费、企业管理费、利润和税金，并考虑风险因素。

25.6本工程安全生产措施费按2.5%计算，其他临时工程按0.5%计算，工程保险费按0.45%计算。

25.7本工程除安全文明施工费实行标外管理外，措施项目及其他项目费用为包干使用，投标人投标时综合考虑。
25.8本工程河道水域拓宽需使用的机械类别、土方类别、翻运等按预算综合考虑，投标人投标时结算现场实际情况在投标中综合考虑，实际不同不做调整。
   25.9本工程多余土方、建筑材料、拆除石渣及混凝土等外运运距按1km包干，运至发包人指定地点堆放并推平。临时堆土点土方推平综合单价包含挖机二、三次挖运或推土机推土，堆土点进场钢板租赁、运输、铺筑、短驳、抽水等所有相关工作，投标人投标时根据现场实际情况及预算单价在下浮率中综合考虑，结算时单价不做调整。
   25.10本工程施工用水、用电由施工单位自行解决，其费用已综合考虑，因停水停电引起的工期延长不予批准，因此引起的相关费用不再另行增加。
   25.11本工程施工通道等相关费用在临时工程及综合单价中综合考虑，结算时不做调整。
  25.12本工程预留金额按10000元计入，供发包人掌握使用。
第3节  合同附件格式
附件一  合同协议书

合同协议书
温岭市滨海镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施温岭市滨海镇东片农场西侧河道水域（雨伞浦、七湾河）拓宽工程，已接受                （承包人名称，以下简称“承包人”）对温岭市滨海镇东片农场西侧河道水域（雨伞浦、七湾河）拓宽工程的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书。 

（2） 专用合同条款。

（3） 通用合同条款。

（4） 技术标准和要求（合同技术条款）。

（5） 已标价工程量清单。

（6） 其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                    元（￥           元）。

4．承包人项目负责人：           ，项目技术负责人：            。
5．工程质量符合           标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为     日历天。

9．本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本 陆 份，双方各执 贰 份，有关单位执 贰 份。
10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）                  承包人：（盖单位章）
法定代表人                            法定代表人

或其委托代理人：（签字）              或其委托代理人：（签字） 

      年    月    日                             年    月    日

附件二  工程廉政责任书（格式）

工程廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，                 （项目名称）的发包人              （以下称甲方）与承包人                （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

（二）严格执行                       的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方1～3年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条 本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条 本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条 本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人                           法定代表人

或其委托代理人：（签字）             或其委托代理人：（签字）

地址：                               地址：                    

电话：                               电话：                    

    年    月    日                       年    月    日
附件三  安全生产协议书（格式）

安全生产协议书

为在                   （项目名称）         （标段名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目的发包人                （以下简称“甲方”）与承包人                 （以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

第一条  甲方职责
（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    （三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

    （四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

    （五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第二条  乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

    （二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    （三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

    （四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

    （五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

    （六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

    （七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

    （八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

    （九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

    （十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

    第三条  违约责任

    如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重承担相应的经济赔偿责任。

本合同正本一式二份，副本陆份，合同双方各执正本一份，副本送交有关单位。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

   甲方：（盖单位章）                乙方：（盖单位章）

   法定代表人                        法定代表人

或其委托代理人：（签字）          或其委托代理人：（签字）
      年    月＿日                      年    月＿日
第五章   投标文件格式

一、本工程的投标授权委托书（附件一）、资格标格式（附件二）、商务标格式（附件三）由招标人统一提供。

附件一：
投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              




（投标人名称）的法定代表人，现授权委托     
   
 (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加温岭市滨海镇东片农场西侧河道水域（雨伞浦、七湾河）拓宽工程招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人身份证：                              联系电话：____________                        
投标人（公章）：



法定代表人（签字或盖章）：



授权委托日期：      年      月      日
附件二：

资格标格式

资格标

                      （封面）

项目名称：    
                       
      
 
投标人： 

                            （盖章）

法定代表人：  

      （签字或盖章）                  
地址：




 

                    
 


         年      月      日
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附件二-1

资格后审申请书

致：        (招标人全称)               
1、经授权作为代表，并以            (投标人企业全称)            （以下简称“投标人”）的名义，在充分理解《投标人资格后审申请书》的基础上，本申请书签字人在此以            (项目名称全称)                 投标人的身份，向你方提出资格后审申请。

2、按资格后审文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料,以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

3、本申请充分理解下列情况：

3.1资格后审合格的投标人的投标，须以资格后审申请提供的内容为准；

3.2你方保留如下权利：

(1)更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标人。

(2)接受符合资格后审合格条件的申请；拒绝不符合资格后审合格条件的申请。
4、我方将接受并遵守资格后审文件、招标文件所规定的各项条款。

5、我方在此声明：本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

投标人：(公章)

法定代表人：(签字或盖章)

地址：(包括邮编、电话、传真)                            

年    月    日

附件二-2

法定代表人资格证明书

单位名称：                                            　　　　　　　　
地址：                                                　　　　　　　　
姓名：             　　　　　　    性别：              　　　　　　　　
年龄：             　　　　　　    职务：              　　　　　　　　

身份证号码：                                                                       
系        （投标人名称）          　　　　　　　　的法定代表人。

联系电话：          　　　　 
投标人：（公章）

年   月   日

附件二-3

项目管理班子配备表
	岗位名称
	姓  名
	资格证书名称及证号
	身份证号码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.投标人应当对填报的项目班子其他人员的资料真实性负责，不得弄虚作假。

投标人：（公章）

                 法定代表人（签字或盖章）：

 年    月    日
附件二-4

拟用于本招标工程项目的主要施工机械设备一览表

	序  号
	机械设备名称
	数  量
	备  注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	    
	  
	  


备注：表中的机械设备须满足施工要求。

          投标人：（公章） 

                          法定代表人 （签字或盖章）：

                                                                                                                 年     月    日

附件二-5        

温岭市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加             














(工程项目名称)的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；
四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；
六、不出借、转让资质证书，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
投  标  人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日   

附件二-6
投标保证金退款账户信息表
我公司参加                           (项目名称)的投标工作，现已结束。退还投标保证金人民币       元整，¥      ，请退还至： 

户名：                             ，
开户行：                           ，(精确到支行)
联行号：                           ，
帐号：                             。

温馨提示：投标保证金采用银行转账（或电汇）形式的，为方便退回各投标人的投标保证金，请在提交投标文件时一起提交本表格。

附件三

商务标格式

商务标

项目名称：    
                           
 
投 标 人： 

                      （盖章） 

法定代表人：  
              （签字或盖章）

联系人：              联系电话：             

地址：




 

 
                     

      年      月      日
目  录
1、投标函(附件三-1)

附件三-1：

投

 标 

函

致温岭市滨海镇人民政府：
一、根据已收到贵方的温岭市滨海镇东片农场西侧河道水域（雨伞浦、七湾河）拓宽工程招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规、规章规定，经我单位考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款和施工图纸及其他有关文件后，我方愿以下浮率：        %（保留小数后两位，第三位四舍五入）并按上述合同条款、技术规范、施工图纸要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
    二、一旦我方中标，我方保证在全部同意招标文件内容的前提下：

1、工期：40日历天（含法定节假日停工等因素）竣工并移交整个工程；

2、工程质量标准  合格  ；
3、人员设备按施工组织设计的部署及时到位。

4、我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。

5、随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

6、我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保，作为我方的履约保证。

7、我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

    三、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

四、我方投标文件包括商务标、资格标两部分内容。

五、我方完全理解和接受招标文件的有关规定，并承诺一旦我方的投标出现严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会评定为无效标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。我方承诺，对评标结果有异议的，将在中标候选人公示期间提出，未在中标候选人公示期间提出异议的，我方自动放弃投诉权利。
六、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。

七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

八、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

    九、我方金额为人民币肆仟柒佰元整的投标保证金与本投标书同时提交。

投标人(公章)： 

法定代表人(签字或盖章)：

日期：         年     月    日
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